UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA — SEVERA

GESTIÓN DE PROYECTO — SEVERA

Registro de Sprints 01 a 13 (Planning, Backlog, Review y Retrospectiva)

Documento complementario al SDS — SEVERA v2.0

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

INTEGRANTE:

Javier Orneta, Ángel Paolo

Tingo María – Perú

2026

# Nota sobre este documento

Este documento reúne el contenido de gestión de proyecto (metodología Scrum) que formaba parte de la Sección V "Sprint por Módulo para la Gestión del Proyecto" del SDS — SEVERA v1.5.

Como parte de la revisión aplicada en la versión 2.0 del SDS (ver Control de Cambios CC-07), este contenido —Sprint Planning, Sprint Backlog, Sprint Review y Sprint Retrospectiva— se retiró del documento de especificación de requisitos (SDS), porque corresponde a gestión de proyecto y no a especificación de requisitos según IEEE 830 / ISO-IEC-IEEE 29148. No se eliminó: se trasladó a este documento independiente, para que la información no se pierda.

Las Historias de Usuario (HU) y los Casos de Uso (CU) de cada sprint sí son material de requisitos, por lo que permanecen en el SDS v2.0 (Sección V — "Casos de Uso e Historias de Usuario"). Aquí solo se referencian por su ID (por ejemplo, HU-01, CU-01) para no duplicar contenido; el detalle completo de cada uno está en el SDS.

Por decisión explícita de Ángel Javier Orneta, este documento conserva el contenido tal como se ejecutó realmente durante el desarrollo (incluyendo referencias al Dataset NVD y al CVSS Score), ya que es un registro histórico del proyecto y no una especificación vigente del sistema. El SDS v2.0, en cambio, sí generaliza el sistema para aceptar cualquier dataset y escala de severidad configurable.

# Índice

Sprint 01 – Gestión de Usuarios y Acceso

Sprint 02 – Perfil del Analista

Sprint 03 – Carga y Gestión del Dataset NVD

Sprint 04 – Catálogo y Consulta de Vulnerabilidades

Sprint 05 – Distribución de Frecuencias

Sprint 06 – Medidas de Tendencia Central y Dispersión

Sprint 07 – Visualización Gráfica

Sprint 08 – Comparación por Categorías

Sprint 09 – Priorización y Framework de Remediación

Sprint 10 – Reportes y Exportación

Sprint 11 – Búsqueda y Filtros Avanzados

Sprint 12 – Seguridad y Auditoría del Sistema

Sprint 13 – Notificaciones y Alertas

# Sprint 01 – Gestión de Usuarios y Acceso

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 01 |
| --- | --- |
| Módulo | M-01 Gestión de Usuarios y Acceso |
| Objetivo | Implementar registro, autenticación y control de acceso de analistas. |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 1 |
| Fin | Semana 2 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-01 | Diseño de formulario de registro | Crear interfaz de registro de analista | Frontend |
| SB-02 | Validación de datos | Verificar correo y contraseña | Backend |
| SB-03 | Autenticación | Implementar login del analista | Backend |
| SB-04 | Recuperación de contraseña | Sistema de restablecimiento vía correo | Backend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-01, HU-02 y CU-01.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de analista | Completado |
| RF-02 | Inicio de sesión | Completado |
| RF-03 | Recuperar contraseña | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Requisitos claros

- Desarrollo dentro del tiempo estimado

Aspectos a mejorar

- Mejor organización del backlog

Acciones futuras

- Mejor planificación de pruebas

# Sprint 02 – Perfil del Analista

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 02 |
| --- | --- |
| Módulo | M-02 Perfil del Analista |
| Objetivo | Implementar la gestión del perfil del analista, permitiendo visualizar y editar información personal. |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 3 |
| Fin | Semana 4 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-05 | Diseño interfaz de perfil | Crear interfaz para visualizar el perfil | Frontend |
| SB-06 | Edición de perfil | Implementar actualización de datos personales | Backend |
| SB-07 | Historial de análisis | Mostrar análisis previos del analista | Backend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-03, HU-04 y CU-02.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-09 | Visualización de perfil | Completado |
| RF-10 | Edición de perfil | Completado |
| RF-11 | Historial de análisis | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Buena colaboración del equipo

Aspectos a mejorar

- Cobertura de pruebas de edición

Acciones futuras

- Automatizar pruebas de perfil

# Sprint 03 – Carga y Gestión del Dataset NVD

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 03 |
| --- | --- |
| Módulo | M-03 Carga y Gestión del Dataset NVD |
| Objetivo | Implementar la importación, validación y versionado del dataset de 150 vulnerabilidades. |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 5 |
| Fin | Semana 6 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-08 | Importador de Excel | Leer el archivo vulnerabilidades_nvd_150_registros.xlsx | Backend |
| SB-09 | Validación de columnas | Verificar las 12 variables esperadas | Backend |
| SB-10 | Detección de NA | Reportar valores faltantes | Backend |
| SB-11 | Conexión a API NVD 2.0 | Sincronizar datos desde la API oficial | Backend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-05, HU-06 y CU-03.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-17 | Importación del dataset | Completado |
| RF-18 | Validación de estructura | Completado |
| RF-19 | Detección de datos faltantes | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Dataset real facilitó las pruebas

Aspectos a mejorar

- Manejo de archivos corruptos

Acciones futuras

- Agregar validación adicional de tipos de dato

# Sprint 04 – Catálogo y Consulta de Vulnerabilidades

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 04 |
| --- | --- |
| Módulo | M-04 Catálogo y Consulta de Vulnerabilidades |
| Objetivo | Implementar la consulta detallada de cada vulnerabilidad del catálogo. |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 7 |
| Fin | Semana 8 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-12 | Ficha de vulnerabilidad | Diseñar vista detallada por CVE | Frontend |
| SB-13 | Buscador por CVE | Implementar búsqueda exacta | Backend |
| SB-14 | Filtros de severidad | Implementar filtro por rango de CVSS | Backend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-07, HU-08 y CU-04.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-25 | Ficha de vulnerabilidad | Completado |
| RF-26 | Búsqueda por CVE | Completado |
| RF-27 | Filtro por CVSS | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Buen rendimiento en búsquedas

Aspectos a mejorar

- Mensajes de error poco descriptivos

Acciones futuras

- Mejorar textos de validación

# Sprint 05 – Distribución de Frecuencias

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 05 |
| --- | --- |
| Módulo | M-05 Distribución de Frecuencias |
| Objetivo | Implementar la construcción de tablas de frecuencias agrupadas y sin agrupar del CVSS Score. |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 9 |
| Fin | Semana 10 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-15 | Tabla sin agrupar | Calcular frecuencias por valor único | Backend |
| SB-16 | Tabla agrupada | Calcular intervalos [0-2)...[8-10] | Backend |
| SB-17 | Frecuencia acumulada | Calcular Fi absoluta y relativa | Backend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-09, HU-10 y CU-05.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-33 | Tabla sin agrupar | Completado |
| RF-34 | Tabla agrupada | Completado |
| RF-37 | Frecuencia acumulada | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Cálculos verificados contra R

Aspectos a mejorar

- Redondeo de decimales

Acciones futuras

- Estandarizar número de decimales mostrados

# Sprint 06 – Medidas de Tendencia Central y Dispersión

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 06 |
| --- | --- |
| Módulo | M-06 Medidas de Tendencia Central y Dispersión |
| Objetivo | Implementar el cálculo de media, mediana, moda, cuartiles, varianza, desviación estándar y CV. |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 11 |
| Fin | Semana 12 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-18 | Medidas de tendencia central | Calcular media, mediana y moda | Backend |
| SB-19 | Medidas de dispersión | Calcular rango, varianza, desviación estándar y CV | Backend |
| SB-20 | Panel resumen estadístico | Consolidar todas las medidas en un solo panel | Frontend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-11, HU-12 y CU-06.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-41 | Cálculo de la media | Completado |
| RF-47 | Desviación estándar | Completado |
| RF-48 | Coeficiente de variación | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Alta precisión numérica

Aspectos a mejorar

- Documentación de fórmulas usadas

Acciones futuras

- Agregar tooltips explicativos por medida

# Sprint 07 – Visualización Gráfica

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 07 |
| --- | --- |
| Módulo | M-07 Visualización Gráfica |
| Objetivo | Implementar los 10 gráficos estadísticos del análisis de vulnerabilidades. |
| Duración | 2 semanas |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 13 |
| Fin | Semana 14 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-21 | Histograma y boxplot | Generar histograma y boxplot del CVSS Score | Backend |
| SB-22 | Gráficos por severidad | Generar barras y pastel por severidad | Backend |
| SB-23 | Gráficos comparativos | Generar gráfico por tipo de acceso y scatter CVSS vs días de parche | Backend |
| SB-24 | Top 10 gráficos | Generar top 10 tipos de vulnerabilidad y software afectado | Backend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-13, HU-14 y CU-07.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-51 | Histograma CVSS | Completado |
| RF-54 | Boxplot | Completado |
| RF-59 | Top 10 tipos | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Gráficos consistentes con el informe original en R

Aspectos a mejorar

- Tiempo de renderizado de gráficos complejos

Acciones futuras

- Optimizar la generación de gráficos en el servidor

# Sprint 08 – Comparación por Categorías

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 08 |
| --- | --- |
| Módulo | M-08 Comparación por Categorías |
| Objetivo | Implementar la comparación estadística entre grupos (acceso remoto/local, tipo, software). |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 15 |
| Fin | Semana 16 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-25 | Comparación remoto vs local | Calcular medias y desviaciones por tipo de acceso | Backend |
| SB-26 | Agrupación por tipo y software | Clasificar registros por categoría | Backend |
| SB-27 | Tabla comparativa | Generar tabla resumen por categoría | Frontend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-15, HU-16 y CU-08.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-62 | Comparación CVSS remoto/local | Completado |
| RF-64 | Agrupación por tipo | Completado |
| RF-67 | Tabla comparativa | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Resultados consistentes con el capítulo 6 del informe original

Aspectos a mejorar

- Cantidad de categorías con pocos registros

Acciones futuras

- Agregar advertencia cuando el grupo es muy pequeño

# Sprint 09 – Priorización y Framework de Remediación

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 09 |
| --- | --- |
| Módulo | M-09 Priorización y Framework de Remediación |
| Objetivo | Implementar la clasificación de riesgo y el ranking de urgencia de remediación. |
| Duración | 2 semanas |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 17 |
| Fin | Semana 18 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-28 | Clasificación de riesgo | Clasificar por rangos oficiales de CVSS | Backend |
| SB-29 | Ranking de urgencia | Ordenar vulnerabilidades combinando CVSS y días de parche | Backend |
| SB-30 | Estados de remediación | Gestionar estados pendiente/en proceso/remediada | Backend |
| SB-31 | Alertas de plazo excedido | Generar alerta automática | Backend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-17, HU-18 y CU-09.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-69 | Clasificación de riesgo | Completado |
| RF-70 | Ranking de urgencia | Completado |
| RF-76 | Alerta de plazo excedido | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- El framework de priorización responde directamente al problema planteado en la justificación del proyecto

Aspectos a mejorar

- Ajustar pesos del ranking con retroalimentación de analistas reales

Acciones futuras

- Planificar una validación con expertos en seguridad

# Sprint 10 – Reportes y Exportación

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 10 |
| --- | --- |
| Módulo | M-10 Reportes y Exportación |
| Objetivo | Implementar la generación de informes estadísticos y exportación de resultados. |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 19 |
| Fin | Semana 20 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-32 | Generador de informe PDF | Consolidar tablas, gráficos y conclusiones | Backend |
| SB-33 | Generador de informe Word | Exportar el mismo contenido en .docx | Backend |
| SB-34 | Interpretación automática | Generar texto interpretativo por resultado | Backend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-19, HU-20 y CU-10.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-77 | Informe en PDF | Completado |
| RF-81 | Interpretación automática | Completado |
| RF-82 | Informe resumido | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Informe generado equivalente al documento Quarto original

Aspectos a mejorar

- Tiempo de generación con datasets grandes

Acciones futuras

- Optimizar el motor de generación de PDF

# Sprint 11 – Búsqueda y Filtros Avanzados

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 11 |
| --- | --- |
| Módulo | M-11 Búsqueda y Filtros Avanzados |
| Objetivo | Implementar la búsqueda combinada de vulnerabilidades bajo múltiples criterios. |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 21 |
| Fin | Semana 22 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-35 | Buscador combinado | Permitir combinar CVSS, fecha, severidad y estado | Backend |
| SB-36 | Filtros favoritos | Guardar combinaciones de filtros | Backend |
| SB-37 | Exportación filtrada | Exportar solo el subconjunto filtrado | Backend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-21, HU-22 y CU-11.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-84 | Búsqueda por CVE | Completado |
| RF-88 | Combinación de filtros | Completado |
| RF-90 | Exportación filtrada | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Búsquedas rápidas incluso combinando varios criterios

Aspectos a mejorar

- Persistencia de filtros entre sesiones

Acciones futuras

- Guardar el último filtro usado por analista

# Sprint 12 – Seguridad y Auditoría del Sistema

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 12 |
| --- | --- |
| Módulo | M-12 Seguridad y Auditoría del Sistema |
| Objetivo | Implementar el control de acceso, cifrado y trazabilidad de operaciones del sistema. |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 23 |
| Fin | Semana 24 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-38 | Cifrado de contraseñas | Implementar bcrypt para almacenamiento de contraseñas | Backend |
| SB-39 | HTTPS obligatorio | Forzar conexión segura en todo el sistema | Backend |
| SB-40 | Auditoría de cambios | Registrar modificaciones sobre el dataset y los informes | Backend |
| SB-41 | Backups automáticos | Configurar respaldo diario de la base de datos | Backend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-23, HU-24 y CU-12.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-92 | Cifrado de contraseñas | Completado |
| RF-94 | Auditoría de cambios | Completado |
| RF-96 | Respaldo automático | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Sin incidentes de seguridad durante las pruebas

Aspectos a mejorar

- Cobertura de pruebas de penetración

Acciones futuras

- Programar una revisión de seguridad externa antes del despliegue

# Sprint 13 – Notificaciones y Alertas

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 13 |
| --- | --- |
| Módulo | M-13 Notificaciones y Alertas |
| Objetivo | Implementar las alertas sobre vulnerabilidades críticas y plazos de remediación. |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 25 |
| Fin | Semana 26 |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-42 | Alertas de vulnerabilidad crítica | Notificar cuando se cargue un CVSS Score ≥ 9.0 | Backend |
| SB-43 | Alertas de plazo | Notificar vencimiento del plazo recomendado de parcheo | Backend |
| SB-44 | Centro de notificaciones | Consolidar todas las notificaciones del analista | Frontend |

## Historias de Usuario y Caso de Uso asociados

Ver detalle completo en el SDS — SEVERA v2.0, Sección V: HU-25, HU-26 y CU-13.

## Sprint Review

| Requisito | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-99 | Alerta de vulnerabilidad crítica | Completado |
| RF-100 | Alerta de vencimiento de plazo | Completado |
| RF-103 | Centro de notificaciones | Completado |

Avance del sprint: 100%

## Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

- Cierre exitoso de los 13 sprints planificados

Aspectos a mejorar

- Volumen de notificaciones en datasets grandes

Acciones futuras

- Agregar agrupación de notificaciones similares

# Cierre del registro de sprints

Los 13 sprints planificados se ejecutaron y cerraron con un avance del 100% cada uno, cubriendo los 13 módulos del sistema SEVERA. Este documento queda como registro histórico de la ejecución del proyecto; los requisitos funcionales resultantes de este trabajo están consolidados y vigentes en el SDS — SEVERA v2.0.